RELATÓRIO FINAL

Projeto Automação — Migração Segura para o GitHub

Ordem Executiva: Missões G01R a G14

Data do relatório: 19/06/2026

Caminho do projeto: C:\Users\USUÁRIO\Documents\Codex\2026-06-04\bom-dia\projeto-automacao\projeto_automacao

# 1. Resumo Executivo

O Projeto Automação (AdIntelligence Pro) foi migrado para um repositório Git local e, em seguida, para o GitHub, seguindo a regra geral da ordem executiva: nenhuma missão avançou sem evidência real. Todas as 14 missões (G01R a G14) foram concluídas com sucesso.

Resultado final: código no GitHub, sem segredos vazados, sem banco local enviado, com backup imutável preservado fora do Git e com rollback garantido a qualquer momento (o backup completo em _backups/ e o commit baseline permitem reverter tudo).

| Status geral | CONCLUÍDO |
| --- | --- |
| Repositório remoto | https://github.com/Douglassrf/projeto-automacao.git |
| Branch | master (único, padrão) |
| Último commit | 700bf36 — "ajuste de seguranca no gitignore" |
| Segredos vazados | Nenhum (verificado) |
| Banco local enviado | Não |
| Backup de rollback | Sim — _backups/ (fora do Git) |

# 2. Missões — evidência por missão

## G01R — Backup imutável

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | _backups/projeto_automacao_backup_20260618T134457Z.zip |
| Tamanho | 135.843.660 bytes |
| Integridade | SHA-256 verificado após cópia (backup_manifest.json) |
| Conteúdo | 6.284 arquivos / 134.296.994 bytes de origem |
| Observação | Backup completo (inclui .env e banco local), guardado fora do Git. Garante rollback total. |

## G02 — Auditoria de segredos

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | secrets_audit_report.json |
| Resultado | LIBERADO |
| Achados de alta severidade | 0 |
| Achados informativos | 1.767 (referências/placeholders em .env.example, não segredos reais) |
| Observação | Senha padrão de admin (default_admin_password) removida do código; exige .env. |

## G03 — .gitignore profissional

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | /.gitignore (1.840 bytes), confirmado no GitHub após push |
| Cobertura | .env, bancos locais (*.db/*.sqlite), venvs, caches Python, backups, logs, relatórios sensíveis, tokens temporários |

## G04 — Quarentena de duplicados

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | legacy_manifest.json |
| Movido (não apagado) | 3 diretórios + 32 arquivos (179.307 bytes) → archived_legacy/ |
| Observação | Nada foi apagado permanentemente; tudo preservado para auditoria/rollback. |

## G05 — Documentação base

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | README.md, .env.example, PROJECT_STATUS.md, VERSION |
| Versão registrada | 0.1.0 |

## G06 — Git local + commit baseline

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Evidência | Repositório Git inicializado localmente |
| Commit baseline | b0ef3a6 — "baseline: projeto automacao pre-github" |

## G07–G14 — Repositório GitHub, branch, push

| Status | Concluída |
| --- | --- |
| Remote configurado | origin → https://github.com/Douglassrf/projeto-automacao.git |
| Branch | master (default e único no remoto) |
| Commits no GitHub | b0ef3a6 (baseline) → 700bf36 (ajuste de segurança no .gitignore) |
| Sincronização | HEAD local = origin/master (confirmado por hash idêntico) |
| Tags | Nenhuma criada (v0.1.0 fica como item opcional, não bloqueante) |
| Verificação de segredos pós-push | Árvore completa do repositório no GitHub (7.329 arquivos) inspecionada por padrões de chave/token — nenhum segredo real encontrado |
| Token de autenticação | Usado apenas localmente para o push; nunca commitado; arquivo local apagado após uso |

# 3. Estado de Segurança

- Nenhum segredo real (token, senha, chave de API) está presente no repositório no GitHub — confirmado por varredura completa da árvore de arquivos.

- O arquivo .env (com valores reais) nunca foi commitado nem enviado; permanece apenas local, protegido pelo .gitignore.

- O banco local (adintelligence.db, ~45 MB com dados reais) não foi enviado ao Git.

- O token de acesso pessoal do GitHub usado para autenticação nunca foi exibido em texto puro nos logs e foi removido do disco local após o uso.

- Backup completo e íntegro (com .env e banco) existe fora do Git em _backups/, garantindo rollback total em caso de necessidade.

# 4. Pendências conhecidas

- Suíte de 261 testes automatizados não foi re-executada nesta migração (ambiente usado tinha Python 3.10; o projeto requer 3.11+). Recomenda-se rodar a suíte completa em ambiente com Python 3.11+ antes de considerar o pacote 100% validado.

- Tag de versão v0.1.0 não foi criada no GitHub (opcional, não bloqueante).

- Token "projeto-automacao-chave" ainda consta como ativo nas configurações do GitHub; pode ser revogado/excluído manualmente já que não é mais necessário (não é um risco — fine-grained, mas é boa prática de limpeza).

- Alterações locais não commitadas, de baixo impacto: 1 linha de espaço em branco em .env.example, e a pasta de teste descartável "PODE_APAGAR_pasta_teste_diagnostico/" (não rastreada pelo Git) — podem ser ignoradas ou removidas a qualquer momento.

- Por ordem explícita, permanecem fora de escopo por agora: testes ponta-a-ponta, billing real, multi-tenant real, alterações em produção e deploy. Billing, multi-tenant, API pública comercial, frontend enterprise, conectores reais e vector DB existem apenas como especificação/"readiness local", não como funcionalidades reais em produção.

# 5. Próxima etapa

O projeto está 100% no GitHub, seguro e com rollback garantido. Não há nenhuma ação obrigatória pendente.

Ações opcionais, a critério do usuário:

- Criar e enviar a tag v0.1.0.

- Revogar o token "projeto-automacao-chave" no GitHub (Settings → Personal access tokens), já que o push já foi concluído.

- Validar a suíte de 261 testes em uma máquina com Python 3.11+.

- Quando decidir avançar para as próximas fases do produto: testes ponta-a-ponta, billing real, multi-tenant real e deploy — todos hoje bloqueados por ordem explícita, não por limitação técnica.